## Slide 1
LABORATÓRIO EXECUTIVO
Modernizar
com controle
Do Java 7 e WildFly 9 ao OpenJDK 25, WildFly 41 e Jakarta EE 11
UMA APLICAÇÃO
TRÊS FASES
ESTADOS APROVADOS
Preservar contratos
Separar os riscos
Provar e retornar
Aplicar o método primeiro a um piloto controlado
Agosto de 2026
Notes: Tempo-alvo: 0min30s
Mensagem central: Comprovado no laboratório: uma aplicação web representativa evoluiu de Java 7 e WildFly 9 para OpenJDK 25, WildFly 41 e Jakarta EE 11, preservando seus contratos por uma migração incremental e verificável.
Notas do apresentador:
Abrir com a tese e antecipar as três partes: por que o legado exige ação, o que o laboratório comprovou e como iniciar uma aplicação real. Não detalhar bibliotecas neste momento.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/evidence/CP-3K.md

## Slide 2
Compatibilidade não é longevidade
RECOMENDAÇÃO PARA APLICAÇÃO REAL
Legado funcional não equivale a plataforma sustentável: ciclo de vida, compatibilidade e capacidade de atualização precisam ser avaliados juntos.
Referência verificada em 30/07/2026
WildFly | Java 7 | Java 8 | Java 11 | Java 17 | Java 21 | Java 25 | Plataforma padrão
8–9 | Sim | Sim | N/Q | N/Q | N/Q | N/Q | Java EE 7
10–13 | Não | Sim | N/Q | N/Q | N/Q | N/Q | Java EE 7; EE 8 em prévia no 13
14 | Não | Sim | N/Q | N/Q | N/Q | N/Q | Java EE 8
15–24 | Não | Sim | Rec. | N/Q | N/Q | N/Q | Java EE 8; Jakarta EE 8 a partir do 17.0.1
25–26.1 | Não | Sim | Sim | Sim | N/Q | N/Q | Java EE 8 / Jakarta EE 8; APIs javax.*
27–29 | Não | Não | Sim | Rec. | N/Q | N/Q | Jakarta EE 10
30–31 | Não | Não | Sim | Rec. | Aval. | N/Q | Jakarta EE 10
32 | Não | Não | Sim | Sim | Rec. | N/Q | Jakarta EE 10
33–34 | Não | Não | Sim | Sim | Rec. | N/Q | Jakarta EE 10
35–37 | Não | Não | Não | Sim | Rec. | N/Q | Jakarta EE 10
38–39 | Não | Não | Não | Sim | Rec. | Aval. | Jakarta EE 10
40–41 | Não | Não | Não | Sim | Sim | Rec. | Jakarta EE 11; variante EE 10 temporária
Sim = qualificada/documentada · Rec. = JDK preferido · Aval. = funciona, ainda em avaliação · N/Q = não qualificada/documentada · Não = removida ou abaixo do mínimo
PARTE 1 · PROBLEMA, PROPOSTA E PLANEJAMENTO
02
Notes: Tempo-alvo: 2min
Mensagem central: Recomendação: manter uma plataforma que inicia não significa manter uma plataforma sustentável; ciclo de vida, compatibilidade e capacidade de atualização precisam ser avaliados em conjunto.
Notas do apresentador:
Não ler a tabela inteira. Destacar três linhas: WildFly 8–9 como legado, 25–26.1 como ponte compatível com Java 8/11/17 e APIs javax, e 40–41 como destino Jakarta EE 11 com Java 25 preferido. Explicar que Rec. descreve preferência de runtime, não certificação TCK no mesmo JDK. A matriz é uma fotografia histórica e deve ser verificada novamente antes de uma decisão real.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/wildfly-java-compatibility.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md

## Slide 3
Estados verdes tornam cada falha diagnosticável
COMPROVADO NO LABORATÓRIO
Preservar primeiro o comportamento e mudar poucas dimensões por vez tornou cada avanço reversível.
01
Baseline auditável
Reproduzir o legado e congelar contratos, artefato e configuração.
02
Falha natural
Executar o último estado verde no próximo runtime antes de corrigir.
03
Gate isolado
Separar JVM, servidor, dependências, Jakarta e banco.
04
Mesmos contratos
Repetir CI portátil e qualificação no Oracle.
05
Checkpoint
Registrar evidência, limitações, aprovação e rollback.
ESTADO VERDE
Versão integrada, reconstruível e aprovada pelos critérios daquele ponto — com uma causa investigável e um retorno conhecido.
PARTE 1 · PROBLEMA, PROPOSTA E PLANEJAMENTO
03
Notes: Tempo-alvo: 1min30s
Mensagem central: Comprovado: congelar um baseline, executar o último estado aprovado no próximo runtime e separar riscos em gates controlados tornou as incompatibilidades diagnosticáveis e o avanço reversível.
Notas do apresentador:
Estado verde é uma versão integrada, reconstruível e aprovada pelos critérios daquele ponto. A proposta não é multiplicar ambientes sem necessidade; é separar riscos suficientes para que uma falha tenha causa investigável e um retorno conhecido.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/openspec/specs/migration-compatibility-lab/spec.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/checkpoints.md

## Slide 4
IA acelerou; especificações mantiveram controle
COMPROVADO NO PROJETO
Codex
Planejou, implementou, diagnosticou, documentou e executou validações.
Direção humana: objetivos, revisão de decisões e aprovação de checkpoints.
Acessos controlados: credenciais e ambientes fornecidos sob responsabilidade humana.
Testes manuais: execução e aceites complementaram a automação.
IA produziu os artefatos; pessoas mantiveram decisão e responsabilidade.
SDD + OpenSpec
A especificação definiu o comportamento esperado antes da conclusão da implementação.
01
Proposta
por que
02
Design
como
03
Specs
o que deve ser verdade
04
Tarefas
execução
05
Evidências
checkpoint
RESULTADO
Velocidade de execução com rastreabilidade, revisão e evidência reproduzível.
PARTE 1 · PROBLEMA, PROPOSTA E PLANEJAMENTO
04
Notes: Tempo-alvo: 2min
Mensagem central: Comprovado no projeto: planejamento, código, scripts, documentação e evidências foram construídos com o Codex, enquanto especificações, testes e aprovações humanas mantiveram direção e controle.
Notas do apresentador:
SDD significa Specification-Driven Development: a especificação guia a implementação e fornece critérios verificáveis. OpenSpec organizou intenção, decisões, requisitos e tarefas; não substitui Git, CI ou testes. Integralmente construído com IA significa que os artefatos foram produzidos na interação com o Codex, não que a IA decidiu sozinha.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/codex-handoff.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/openspec/changes/archive/2026-08-07-create-java-web-migration-lab/
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/openspec/specs/
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/github-workflow.md

## Slide 5
Três fases separaram estabilização e ruptura
COMPROVADO NO LABORATÓRIO
FASE 1
Baseline legado
Java 7 · WildFly 9
Reproduzir o estado inicial e congelar os contratos.
Compra conhecimento e elimina ambiguidade.
FASE 2
Ponte de baixo impacto
Java 8 · WildFly 26
Preservar javax e isolar JVM e servidor.
Cria um ponto de estabilização.
FASE 3
Destino final
OpenJDK 25 · WildFly 41
Modernizar dependências e migrar para Jakarta EE 11.
Concentra a ruptura sobre bases conhecidas.
Java 17
Java 21
gates técnicos da fase final
PARTE 1 · PROBLEMA, PROPOSTA E PLANEJAMENTO
05
Notes: Tempo-alvo: 1min30s
Mensagem central: Comprovado: as três fases separaram conhecimento do legado, modernização de baixo impacto e ruptura arquitetural, evitando que todos os riscos aparecessem no mesmo salto.
Notas do apresentador:
A fase 1 compra conhecimento; a fase 2 reduz risco operacional sem reescrever namespaces; a fase 3 executa a ruptura necessária com bases mais estáveis. Java 17 e 21 foram gates técnicos da fase final. Em uma aplicação real, a ponte pode ser apenas um gate de engenharia se a plataforma intermediária não for adequada para produção.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/evidence/CP-3K.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/checkpoints.md

## Slide 6
Destino final comprovado, com limites explícitos
COMPROVADO NO LABORATÓRIO
O mesmo artefato foi qualificado por trilhas independentes, com runtime, banco e evidências identificados.
14
contratos preservados
Do baseline legado até a evolução final.
15/15
cenários no destino
Inclui proteção de fragmentos web.
2
JDKs, o mesmo WAR
Executado em OpenJDK 21 e 25.
TRILHA PORTÁTIL
H2 · feedback rápido
QUALIFICAÇÃO OFICIAL
Oracle 19c RU 19.3
REPRODUÇÃO FINAL
Checkout limpo + auditoria
LIMITAÇÃO
15/15 comprova o escopo definido — não carga, cluster, failover, integrações não modeladas nem requisitos próprios de produção.
PARTE 2 · PROVAS, CORREÇÕES E APRENDIZADOS
06
Notes: Tempo-alvo: 1min30s
Mensagem central: Comprovado: a aplicação preservou o comportamento essencial até o destino final e foi qualificada por trilhas independentes, com limites explicitamente registrados.
Notas do apresentador:
Separar velocidade de feedback e qualificação oficial. H2 acelera, mas não substitui Oracle. O valor da prova está em saber exatamente qual comportamento foi exercitado, em qual runtime, com qual artefato e banco — e também o que permaneceu fora do escopo.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/evidence/CP-3K.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/migration/evidence/CP-3K/reproduction-ci-h2.json
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/migration/evidence/CP-3K/reproduction-oracle.json
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/migration/evidence/CP-3K/closure.properties

## Slide 7
As correções cobriram toda a cadeia de entrega
COMPROVADO NO LABORATÓRIO
27
incompatibilidades
A variedade importa mais que a contagem.
Ambiente
Build
Código
Namespace
Servidor
Classloader
XML
Banco
01
Capturar
Executar o último estado verde e registrar a falha natural.
02
Classificar
Separar toolchain, deployment, dependência, segurança e persistência.
03
Corrigir
Preservar o contrato funcional — não necessariamente a biblioteca antiga.
04
Provar
Repetir contratos e auditar o artefato realmente implantado.
05
Documentar
Ligar causa, decisão, evidência, limitação e rollback.
RASTREABILIDADE
Falha anterior → correção aplicada → prova posterior
PARTE 2 · PROVAS, CORREÇÕES E APRENDIZADOS
07
Notes: Tempo-alvo: 1min30s
Mensagem central: Comprovado: 27 incompatibilidades alcançaram ambiente, build, código, namespace, servidor, classloader, configuração, XML e banco; cada correção foi ligada à falha anterior e a uma prova posterior.
Notas do apresentador:
Um salto direto poderia apresentar um único deployment quebrado escondendo causas diferentes. O catálogo permite reaproveitar sinais e estratégias durante o inventário de outra aplicação.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/migration/incompatibility-catalog.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/migration/incompatibilities.tsv
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md

## Slide 8
Runtime e configuração integram a entrega
COMPROVADO NO LABORATÓRIO
A fronteira da aplicação permaneceu estável; runtime, driver, pool e configuração evoluíram de forma versionada e auditável.
Componente | Origem | Decisão no laboratório | Destino e justificativa
Java | Oracle JDK 7u80 | Gates 8, 17 e 21; JVM final isolada | Temurin OpenJDK 25; build final com --release 21
Maven | 3.8.9 | Fixar a versão do Java 7; atualizar após estabilizar a ponte | Maven 3.9.16; Maven 4 RC evitado
WildFly | 9.0.2 | 26.1.3 como ponte javax; 41 após o gate Jakarta | WildFly Community 41; exige atualização contínua
Plataforma web | Java EE 7; Servlet 2.4 / JSP 2.0 / JSTL 1.2 | Preservar javax na fase 2; migrar descritores e APIs em gate próprio | Jakarta EE Web Profile 11 em escopo provided
H2 | 1.4.200 | Feedback portátil; atualização conforme o gate | H2 2.4.240 em memória; não substitui Oracle
Oracle | Database 19c | Banco oficial + schema descartável autorizado | 19c RU 19.3; segredos e driver externos
Datasource / JNDI | java:/jdbc/MigrationDS | Preservar a fronteira; reprovisionar por runtime | Mesmo JNDI; pool do servidor; teste de conexão em cada gate
PARTE 2 · PROVAS, CORREÇÕES E APRENDIZADOS
08
Notes: Tempo-alvo: 1min30s
Mensagem central: Comprovado: runtime e configuração são parte da entrega; as decisões de plataforma foram versionadas, auditadas e qualificadas por fase.
Notas do apresentador:
Destacar Java, WildFly e Oracle. A decisão mais importante foi não colocar seleção de banco ou pool no código da aplicação. O JNDI permaneceu estável enquanto driver, módulo e servidor evoluíram.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/evidence/CP-3K.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/environment-setup.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/openspec/specs/wildfly-oracle-runtime/spec.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/wildfly-java-compatibility.md

## Slide 9
Bibliotecas: preservar contratos, não versões
COMPROVADO NO LABORATÓRIO
Atualizar componente mantido · remover API duplicada · substituir biblioteca abandonada · manter APIs e driver do servidor fora do WAR
Componente legado | Decisão | Destino / contrato preservado
MyBatis 3.4.5 | Atualizar | 3.5.19; mesmos mapeamentos; logImpl=SLF4J
Log4j 1.2.14 | Remover do WAR | SLF4J + JBoss LogManager; categorias, correlação e exceção preservadas
Commons FileUpload 1.2.2 | Atualizar e remover | Multipart nativo com @MultipartConfig e Part; limites e metadados preservados
Reflections 0.9.10 | Atualizar e substituir | ServletContainerInitializer + @HandlesTypes; descoberta de validators preservada
Tiles 2.1.4 | Remover | JSP tag files/includes protegidos; cabeçalho, conteúdo e rodapé preservados
XMLBeans 2.3.0 | Atualizar | 5.3.0; fontes regeneradas de forma reproduzível a partir do XSD
dom4j 1.6.1 | Atualizar e endurecer | 2.2.0; rejeição de XXE e entidades externas
xml-apis 1.3.02 | Remover duplicação | APIs fornecidas pelo módulo java.xml do JDK
Geronimo StAX 1.0 | Remover duplicação | StAX fornecido pelo módulo java.xml do JDK
ojdbc7 | Substituir; fora do WAR | ojdbc17 23.26.2.0.0 como módulo do WildFly
Servlet/JSP/JSTL javax | Migrar no gate Jakarta | APIs Jakarta fornecidas pelo WildFly; JSTL compatível
TLD / taglib 2.0 | Migrar schema e handler | TLD 3.0 e tag handler Jakarta
PARTE 2 · PROVAS, CORREÇÕES E APRENDIZADOS
09
Notes: Tempo-alvo: 2min
Mensagem central: Comprovado: bibliotecas foram atualizadas quando mantidas, removidas quando duplicavam a plataforma e substituídas pelo contrato funcional quando estavam abandonadas ou incompatíveis com Jakarta.
Notas do apresentador:
Não ler as doze linhas. Destacar quatro padrões: atualizar componente mantido; remover API já fornecida; substituir biblioteca abandonada pelo contrato; manter driver e APIs do servidor fora do WAR. Usar FileUpload, Reflections e Log4j como exemplos.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/evidence/CP-3K.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/migration/incompatibility-catalog.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/openspec/specs/modern-jakarta-webapp/spec.md

## Slide 10
Os controles permanecem; as versões mudam
RECOMENDAÇÃO PARA APLICAÇÃO REAL
5
controles duráveis
O laboratório não recomenda versões históricas; demonstra uma disciplina reutilizável.
SÍNTESE
Saber de onde partiu, isolar riscos, provar o executável e manter retorno.
01
Baseline primeiro
Código, artefato, configuração e comportamento formam a primeira entrega.
02
Uma dimensão por vez
Gates menores preservam diagnóstico e revisão.
03
Provar o executável
Contratos externos e auditoria do WAR valem mais que ‘compilou’.
04
Feedback ≠ qualificação
H2 acelera; Oracle decide a persistência oficial.
05
Evidência e rollback
A aprovação precisa sobreviver a branch, squash e mudança de ambiente.
PARTE 2 · PROVAS, CORREÇÕES E APRENDIZADOS
10
Notes: Tempo-alvo: 1min
Mensagem central: Recomendação: versões e quantidade de gates podem mudar; os controles de conhecimento, evidência e retorno não deveriam mudar.
Notas do apresentador:
O valor do laboratório não é recomendar versões históricas. É demonstrar uma disciplina: saber de onde se partiu, alterar riscos de forma isolada, provar o artefato real e manter uma opção de retorno.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/openspec/specs/migration-compatibility-lab/spec.md

## Slide 11
O piloto começa pelo conhecimento verificável
RECOMENDAÇÃO PARA APLICAÇÃO REAL
Antes de assumir destino, cronograma ou janela de produção, financiar inventário e baseline.
01
Enquadrar
Selecionar piloto e responsáveis de negócio, aplicação, plataforma, DBA e segurança.
02
Inventariar
Mapear artefato, runtime, dependências, configurações, dados, integrações e requisitos operacionais.
03
Construir o baseline
Reproduzir o legado e congelar contratos dos fluxos críticos no banco oficial.
04
Desenhar gates
Separar JVM, servidor, dependências, Jakarta e os riscos específicos encontrados.
05
Qualificar e implantar
Executar trilha portátil, banco oficial, segurança, observabilidade, ensaio de corte e rollback.
PRIMEIRO COMPROMISSO
Produzir um diagnóstico confiável — não migrar tudo antes de conhecer o ponto de partida.
PARTE 3 · APLICAÇÃO REAL E DECISÃO
11
Notes: Tempo-alvo: 2min
Mensagem central: Recomendação: iniciar por uma aplicação piloto e financiar primeiro conhecimento verificável — inventário e baseline — antes de assumir destino, cronograma ou janela de produção.
Notas do apresentador:
O primeiro compromisso não é migrar tudo: é produzir um diagnóstico confiável. Só depois do baseline a equipe consegue propor versões, número de gates, esforço, riscos residuais e alternativas de destino.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/phase2-real-application-migration-runbook.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/openspec/specs/migration-compatibility-lab/spec.md

## Slide 12
Cada gate precisa encerrar com uma decisão
RECOMENDAÇÃO PARA APLICAÇÃO REAL
Promover apenas com artefato imutável, comportamento aprovado, ambiente identificado, risco residual aceito e retorno ensaiado.
Gate | Entrega mínima para decisão
Inventário | Escopo, responsáveis, dependências, integrações, EOL/licenças e riscos classificados
Baseline | WAR/checksum, runtime/configuração, contratos e qualificação no banco oficial
Ponte de baixo impacto | JVM e servidor isolados, mesmos contratos e plano explícito de saída
Dependências / Jakarta | Bibliotecas decididas, namespace migrado, WAR auditado e segurança validada
JVM final | Toolchain, bytecode, agentes, desempenho e o mesmo WAR qualificado
Corte | Blue/Green, go/no-go, observabilidade, proteção de dados e rollback cronometrado
LIMITAÇÃO
Carga, cluster, failover, segurança específica, EAR/EJB/JMS, integrações externas e SQL proprietário exigem gates próprios. O laboratório não define prazo, orçamento nem certifica produção.
PARTE 3 · APLICAÇÃO REAL E DECISÃO
12
Notes: Tempo-alvo: 1min30s
Mensagem central: Recomendação: promover somente quando cada gate tiver artefato imutável, comportamento aprovado, ambiente identificado, risco residual aceito e retorno ensaiado.
Notas do apresentador:
Gate é uma decisão, não apenas uma etapa técnica. Se a aplicação real usa recursos ausentes no laboratório, o roteiro ganha novos gates; não se força a aplicação a caber no exemplo.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/phase2-real-application-migration-runbook.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/evidence/CP-3K.md

## Slide 13
DECISÃO SOLICITADA À LIDERANÇA
Autorizar enquadramento
e baseline do piloto
Aprovar descoberta antes de aprovar a migração completa.
01
Selecionar uma aplicação piloto
02
Nomear patrocinador e responsáveis
03
Autorizar inventário, ambiente isolado e acesso controlado ao banco
PRIMEIRA ENTREGA ESPERADA
Inventário revisado + baseline reproduzível + mapa de riscos e incompatibilidades + opções de destino e gates
Sem compromisso prematuro com corte em produção
13
Notes: Tempo-alvo: 1min30s
Mensagem central: Recomendação: autorizar uma etapa limitada de enquadramento e baseline para converter incerteza em evidência antes de decidir pela execução completa da migração.
Notas do apresentador:
Fechar com uma decisão objetiva: aprovar descoberta e baseline do piloto, não uma migração cega. Prazo, custo e plano final serão apresentados depois dessa evidência, com alternativas e critérios de go/no-go.
[Sources]
- https://raw.githubusercontent.com/anderson-sillos/wildfly-migration/refs/heads/main/docs/presentation/executive-migration-lab.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/project-conclusion.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/phase2-real-application-migration-runbook.md
- https://github.com/anderson-sillos/wildfly-migration/blob/main/docs/checkpoints.md